

Top 2000 website

Plan van Aanpak

Datum: 29-01-2019

Projectgroep: Groep 2

Projectgroepleden: Kris, Hans, Renzo, Coen, Mart

Versie: 1

Inhoudsopgave

1 Achtergrond 3

1.1 Opdrachtgever 3

1.2 Huidige situatie klant 3

1.3 Klantvraag 3

2 Aanpak 4

2.1 Projectmethodiek 4

2.2 Projecttijd 4

2.3 Rolverdeling 4

3 Risico’s 4

# Achtergrond

## Opdrachtgever

Soundsharp

## Huidige situatie klant

Soundsharp krijgt het verzoek om de website van de top2000 te maken. Alleen heeft Soundsharp niet de kennis om dat te kunnen doen. Nu hebben ze het uitbesteed aan ons.

## Klantvraag

De volgende functionaliteiten moeten in de site van de top 2000 gerealiseerd worden:

* Een beheerder moet kunnen inloggen.
* Een gebruiker moet zich kunnen registreren en kunnen inloggen.
* Een beheerder moet artiesten kunnen toevoegen, verwijderen en aanpassen. Dit mag alleen wanneer hij is ingelogd. Deze pagina is alleen beschikbaar voor gebruikers met de rol beheerder.
* Een beheerder moet een liedje kunnen toevoegen, verwijderen en aanpassen. Dit mag alleen wanneer hij is ingelogd. Deze pagina is alleen beschikbaar voor gebruikers met de rol beheerder.
* De gebruiker moet de Top 2000 lijst van het jaar 2018 kunnen zien zonder dat deze is ingelogd.
* De lijst moet Titel + artiest bevatten.

# Aanpak

## Projectmethodiek

*Kennis opdoen > Mockup/ontwerp maken > Ontwerp realiseren > Testen van product > Implementatie > Oplevering/klaar voor gebruik.*

## Projecttijd

Kennis opdoen: 1 week

Mockup/ontwerp maken: 3 dagen

Ontwerp Realiseren: 2 weken

Testen van product: 4 dagen

Implementatie: 3 dagen

Oplevering/klaar voor gebruik: 1 dag

## Rolverdeling

Je hoofd

# Risico’s

<beschrijf hier welke risico’s het slagen van dit project bedreigen en welke maatregelen het team neemt om deze te voorkomen>